Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 25.03.2020 № 850

Информация о санитарной очистке территорий Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2020 году

Администрацией Копейского городского округа принято постановление администрации Копейского городского округа от 03.03.2020 № 382-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2020 году»:

- утвержден состав противопаводковой комиссии согласно приложению № 1 постановления администрации Копейского городского округа от 03 марта 2020 года № 382-п № 462-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2020 году»;

- утвержден состав оперативных групп при противопаводковой комиссии для осуществления контроля за ходом подготовки и проведения работ по пропуску весеннего паводка согласно приложения № 2 постановления администрации Копейского городского округа от 03 марта 2020 года № 382-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2020 году»;

- разработаны мероприятия по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод с указанием сроков исполнения данных мероприятий согласно приложению № 3 постановления администрации Копейского городского округа от 03 марта 2020 года № 382-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2020 году»;

- утвержден состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуация согласно приложению № 4 к постановлению администрации Копейского городского округа от 03 марта 2020 года № 382-п «О мерах по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2020 году».

В целях предотвращения подтопления территорий Копейского городского округа будут выполнены следующие мероприятия:

1. оказание услуг по предупреждению чрезвычайной ситуации подтопления жилого сектора Копейского городского округа путем выполнения работ по откачке паводковых, грунтовых и дождевых вод.

Срок оказания услуг с момента заключения контракта по 30.09.2020, начальная цена контракта – 499 700,00 руб., объем откачиваемой воды 13 150 м. куб.;

2. понижение уровня воды озера Синеглазово планируется выполнение комплекса мероприятий, а именно расконсервация насосной станции, откачка, консервация насосной станции – начально-максимальная цена контракта 4 250 197,85 руб., предполагаемый объем откаченной воды 115 169 м. куб.;

3. ликвидация подтоплений жилых домов и территории пос. Горняк и пос. Новостройка Копейского городского округа планируется выполнением мероприятий по принудительному понижению уровня воды в карьере площадки № 8 в районе бывшей шахты «Красная Горнячка» на территории Копейского городского округа со сбросом воды в реку Миасс.

Срок оказания услуг с момента заключения контракта по 30.11.2020, начальная цена контракта – 12 000 000,0 руб., объем откачиваемой воды 600 000 м. куб.;

4. очистка водоприемных колодцев, смотровых колодцев, решеток водоприемников от мусора, ила, грязи, наледи с вывозом и утилизацией. Срок оказания услуг с 14.03.2020 по 10.04.2020.

5. откачка воды из колодцев и с подтопляемых территорий, срок оказания услуг с 14.03.2020 по 10.04.2020;

6. промывка спецмашинами трубопроводов ливневой канализации спецтехникой, срок оказания услуг с 14.03.2020 по 10.04.2020;

7. прокопка и прочистка дренажных водоотводных канав, срок оказания услуг с 14.03.2020 по 10.04.2020;

8. погрузка и вывоз снега производится регулярно (по мере необходимости), общий объем вывезенного снега за 2020 год составляет 70 095 м. куб.

Заместитель Главы

Копейского городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам Ю.С. Заневский