Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

28.10.2020          26

от _______________№_____

О  планах реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию о  планах реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» в 2020 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 05.11.2019 № 2733-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о  планах реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» в 2020 году, утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2733-п, принять к сведению (прилагается).

- Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа продолжить реализацию муниципальной программы в 2020 году.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области		                                                                       Е.К. Гиске

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 28.10.2020  № 26

Информация о  планах реализации муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» в 2020 году, утвержденную постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2733-п

Экономическую основу местного самоуправления составляют правоотношения, связанные с муниципальной собственностью. При этом процесс разграничения прав на имущество между различными уровнями публичной власти, в том числе муниципальной, не может считаться полноценным, если он не касается земли как важнейшего объекта собственности.

Программа «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 05.11.2019 № 2733-п (далее – Программа), разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач:

1) формирование земельных участков и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

2) выполнение работ по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешения на строительство, и освобождение земельных участков;

3) снос аварийных и разрушенных зданий, находящихся в ведении муниципального образования и  не являющихся объектами жилого назначения, в целях обеспечения безопасности населения и освобождения земельных участков;

4) проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного и областного бюджетов.

Запланированный объем финансирования на 2020 год – 4 396,45 тыс. рублей:

- подпрограмма 1 «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ» - 182,95 тыс. рублей;

- подпрограмма 2 «Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство» - 500,0 тыс. рублей;

- подпрограмма 3 «Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения» - 1099,5 тыс. рублей;

- подпрограмма 4 « Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» - 2614,0 тыс. рублей.

Исполнение подпрограммы 1. «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

В целяхпроведения межевых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для дальнейшего предоставления исполнен 1 (1 участок) контракт на сумму 8,5 тыс. рублей (процент падения стоимости работ в результате  проведения  конкурентных процедур – 20%),заключены 2 контракта (3 участка) на общую сумму 23,99 тыс. рублей (начальная максимальная цена контрактов – 30,5 тыс. рублей, процент падения стоимости работ в результатепроведения  конкурентныхпроцедур - 21%).

С целью предоставления земельных участков с аукциона заключены контракты на проведение работ по межеванию 10 участков на общую сумму 47,38 тыс. рублей (начальная максимальная цена контрактов – 69,50 тыс. рублей, процент падения стоимости работ в результате проведения конкурентных процедур – 31 %).

В рамках данной подпрограммы заключен 1 контракт на проведение оценки по определению рыночной стоимости 3 земельных участков, включая стоимость имущества (АЗС), расположенного на одном из участков, демонтажа данного имущества, а также рекультивации земельного участка, на общую сумму 41,0 тыс. рублей (начальная максимальная цена контрактов составляла 70,0 тыс. рублей, процент падения стоимости работ – 41%).

На сумму экономии в размере 62,13 тыс. рублей планируется заключение контрактов на проведение кадастровых работ в отношении8земельных участков в целях их дальнейшего предоставления гражданам с торгов.

Исполнение подпрограммы 2. Демонтаж незаконно размещенных рекламных конструкций и нестационарных объектов, для установки которых не требуется разрешение на строительство.

В целях проведения демонтажа 40 конструкций направлены документы в МУ «ГСЗ».

В рамках данной подпрограммы произведен демонтаж12 незаконно размещенных нестационарных объектов на сумму 281,5 тыс. рублей.

Заключен контракт не демонтаж 14 незаконно размещенных объектов на сумму 117,0 тыс. рублей. Контракт находится на стадии исполнения.

На сумму экономии в размере 101,5 тыс. рублей планируется провести демонтаж незаконно размещенных нестационарных объектов.

Исполнение подпрограммы 3. Снос аварийных и разрушенных зданий, не являющихся объектами жилого назначения.

В адрес МУ «ГСЗ»направлены документы на снос нежилого здания насосной вблизи жилого дома № 15 по пр. Славы, а также здания стационара, складов и гаражей по ул. Федячкина, 19.

В целях сноса указанных объектов до конца 2020 года планируется разработка проектов организации работ по сносу или демонтажу, проектно-сметной документации и ее направления на государственную экспертизу.

Сумма экономии - 1099,5 тыс. рублей.

Исполнение подпрограммы 4. Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ».

Доля финансирования данной подпрограммы из областного бюджета составляет  96,67%.

В рамках проведения комплексных кадастровых работ заключены5 контрактов на общую сумму 2614,0 тыс. рублей в отношении территорий СНТ «Часовщик», СНТ «пос. Вахрушево», СНТ «Волна», СНТ «Учитель», СНТ «Курочкино-1». Экономия бюджета отсутствует.

Исполняющий обязанности

начальника управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа 					Р.Н. Хусаинов