Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

25.11.2020 42

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» в 2020 году

 Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» в 2020 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» в 2020 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 25.11.2020 № 42

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» в 2020 году.

Программа «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 05.12.2019 № 2929-п, организует безопасное, беспрепятственное и комфортное движение транспорта и пешеходов в границах округа.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа, снижение уровня риска совершения дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий от них и повышение комфортности проживания граждан на территории городского округа.

Программой «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» в 2020 году запланировано выполнение мероприятий на сумму 244,7 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 184,9 млн руб., средств местного бюджета 59,8 млн руб.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1. Содержание улично – дорожной сети общего пользования местного значения;
2. Подпрограмма 2. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для улучшения дорожных условий и снижения аварийности на дорогах Копейского городского округа в рамках подпрограммы «Содержание улично – дорожной сети общего пользования местного значения» по содержанию улично-дорожной сети округа производятся следующие мероприятия:

- зимнее и летнее содержание автодорог – механизированная уборка (441,7 км улично-дорожной сети, в том числе с твердым покрытием - 141,4 км (32 %), грунтовым покрытием - 300,3 км) и остановочных комплексов (221 остановка);

- содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог (очистка колодцев, откачка талых и ливневых вод, прочистка труб ливневой канализации);

- техническое обслуживание светофорных объектов - 27 объекта;

- техническое обслуживание дорожных знаков - 609 шт. (в центральной части г. Копейска и населенных пунктах округа);

- содержание технических средств - барьерных ограждений, дорожных знаков.

По состоянию на 12.11.2020 выполнены работы:

1) зимнее содержание улично-дорожной сети, в том числе:

- сгребание и подметание проезжей части автодорог в объеме 6,9 тыс. км на сумму 1,8 млн руб.;

- очистка проезжей части, пешеходных переходов, тротуаров от снега, вывоз снега на сумму 5,4 млн руб.;

- посыпка пешеходных тротуаров ПСС в объеме 1119 км. на сумму 583,0 тыс. руб.;

- очистка в объеме 7414 м2 на сумму 62,2 тыс. руб.;

- посыпка пескосоляной смесью улично-дорожной сети в местах торможения, тротуаров на сумму 3,4 млн руб.;

- прочие работы.

2) летнее содержание улично-дорожной сети, в том числе:

- устранение деформаций дорожного покрытия - 6,0 тыс. кв. м;

- содержание грунтовых дорог (грейдирование) - 1,2 тыс. км;

- содержание грунтовых дорог (грейдирование с добавлением нового материала) - 11,5 тыс. кв. м;

- содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог;

- очистка, уборка дорожного покрытия автодорог, прибордюрной части, тротуаров;

- ямочный ремонт асфальтобетоном - 8,0 тыс. кв. м:

ул. Ленина – 2,0 тыс. кв. м, пр. Победы – 2,7 тыс. кв. м, ул. Репина – 0,2 тыс. кв. м, ул. Борьбы – 0,6 тыс. кв. м, кольцевая РМЗ – 0,4 тыс. кв.м, ул. Кожевникова от ул. 4ой Пятилетки до пер. Юннатов – 0,4 тыс. кв. м, ул. Ильича в районе строения 12а – 0,04 тыс. кв. м, ул. Коммунистическая в районе строений 29 и 31 – 0,3 тыс. кв. м, ул. Троицкая от ул. Крымская до ул. Алексеева – 0,2 тыс. кв. м, ул. Темника ( от Коммунистического до Калинина) – 0,2 тыс. кв. м, ул. Калинина (от Темника до ул. Кирова) – 0,4 тыс. кв. м, ул. Кемеровская – 0,2 тыс. кв. м, ул. Международная – 0,3 тыс. кв. м, ул. Пос. Советов – 0,01 тыс. кв.м.

- выполнены работы по устройству подходов к пешеходным переходам: пересечение пр. Ильича и пр. Коммунистический; пересечение ул. Гольца и пр. Победы; ул. Кожевникова; 4-я Пятилетка в районе Школы № 44; пр. Победы,14; проезд к Школе № 7 по пр. Коммунистическому.

- нанесение дорожной разметки, в том числе с применением холодного пластика - 20,1 тыс.кв. м;

- покос травы - 50 тыс. кв. м;

- формовочная обрезка деревьев – 64 шт.;

- валка аварийных деревьев в полосе отвода дорог – 40 шт.;

- санитарная подрезка зеленых насаждений – 512 кв. м;

- ремонтно - востановительные работы остановочных пунктов - 6 шт. (ул.Гольца ост.«Провиант»; ул.Репина ост. «пос.Железнодорожный»; ул.Дундича ост. «Ветлечебница» прямая и обратная; пос. Железнодорожный ост. «Переезд»; ул.Лихачева ост. «Молокозавод»);

- установка направляющих пешеходных ограждений - 419 м/п;

- приведение в соответствие с требованиями ГОСТ светофорных объектов (установка табло с обратным отсчетом времени) – 4 объекта (ул.Кузнецова- ул.Сутягина; ул.Кирова- ул.Федячкина; ул.Сутягина; Хохрякова-Победы);

- устройство и замена дорожных знаков – 450 шт. (в центральной части города и в поселках);

- покраска металлических пешеходных ограждений – 3,0 тыс. погонных м;

В рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполняется ремонт автодорог местного значения округа общей протяженностью 11,51 км:

1) п. Бажово – п. Старокамышинск - 3,14 км на сумму 22,0 млн руб., исполнение 100%, исполнитель работ ООО Дорожно-Строительная Компания «Южный урал»;

2) пр. Славы - 2,20 км на сумму 33,3 млн руб., исполнение 100 %, исполнитель работ ООО Дорожно-Строительная Компания «Южный урал»;

3) ул. Пузанова - 0,55 км на сумму 2,1 млн руб., исполнение - 100 %, исполнитель работ ООО Дорожно-Строительная Компания «Южный урал»;

4) ул. Терешковой - 0,30 км на сумму 2,9 млн руб., исполнение – 100%, исполнитель работ ООО Дорожно-Строительная Компания «Южный урал»;

5) пр. Победы – 5,07 км на сумму 76,7 млн руб., исполнение – 100 %, исполнитель работ ООО «Капиталстрой»;

6) стоянка транспорта – ул. Сутягина 0,25 км на сумму 6,9 млн руб., исполнение – 100%, исполнитель работ ООО «ОблДорСтрой»;

После согласования с Министерством дорожного хозяйства направления расходования средств, полученных от проведенных аукционных процедур, заключены и проводятся работы на сумму 10,4 млн руб. по ремонту следующих объектов:

1) участок автодороги по ул. Сутягина (от пр. Победы до ул. Кузнецова) – 2,3 млн руб. ;

2) кольцевая развязка пос. Железнодорожный – 2,2 млн руб.;

3) автодорога общего пользования по ул. Репина - 4,9 млн руб.;

4) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: приведение в соответствие с требованиями ГОСТ светофорного объекта пешеходного перехода по пр. Победы (район завода «Пластмасс») пр. Победы - ул. пос. Советов – 1,0 млн руб., до 30.11.2020 мероприятия будут завершены.

За качеством проведения работ и применяемых технологий в рамках заключенного контракта строительный контроль производит организация ОГКУ «ЧЕЛЯБИНСКАВТОДОР», проверку применяемых строительных материалов (асфальтобетон, щебенка), качества сцепления слоев дорожного полотна - ОГКУ «ЮУЦДИИ». Срок гарантии на асфальтобетонное покрытие – 3 года.

В 2020 году так же будут выполнены мероприятия по проведению инженерно-геодезических изысканий по объекту «Реконструкция проспекта Коммунистический,1 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейск Челябинской области», стоимость 550,0 тыс. руб.

Планируется проведение торгов по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция проспекта Коммунистический,1 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейск Челябинской области. Срок выполнения работ до 06.2021

В планах на 2021 год запланирован комплексный ремонт дорожного полотна 14,3 км дорог – это 13 участков автодорог на сумму 142 млн руб. Обеспечен финансированием только участок автодороги протяженностью 0,8 км - «въезд из г. Копейска от ул. Кемеровская до сада» стоимостью 14,8 млн руб., в том числе 14,0 млн руб. - средства областного бюджета. Для выделения дополнительного финансирования из областного бюджета сделана заявка в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. При формировании перечня объектов для проведения комплексного ремонта дорожного полотна учитывается приоритетность – это маршруты, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки.

Заместитель Главы городского округа,

по жилищно-коммунальным вопросам Ю.С. Заневский